АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕБОТАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СУРСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1.04.2025г.                                                                                           № 5-Р

Экз.№_____

с. Чеботаевка

Об организации и проведении комплекса работ по весеннему благоустройству территорий муниципального образования Чеботаевское сельское поселение Сурского района Ульяновской области в 2025 году

В целях приведения в соответствие с санитарными нормами территорий населенных пунктов муниципального образования Чеботаевское сельское поселение  и для обеспечения комфортного проживания и отдыха населения:

1. Провести на территории муниципального образования Чеботаевское сельское поселение комплекс работ по весеннему благоустройству территорий населенных пунктов с 14 апреля  по 01 июня 2025 года.

2. Провести    18 апреля , 16 и 30 мая  2025 года субботники по наведению чистоты и порядка, улучшению санитарного и экологического состояния населенных пунктов муниципального образования Чеботаевское сельское поселение.

3. Объявить 26 апреля  2025 года Единым днём чистоты и порядка на территории муниципального образования Чеботаевское сельское поселение.

4. Утвердить:

4.1. Состав штаба по руководству и организации проведения комплекса работ по весеннему благоустройству территории муниципального образования Чеботаевское сельское поселение (приложение №1).

4.2. План  о  проведении комплекса работ  по  весеннему благоустройству территории муниципального образования Чеботаевское сельское поселение (приложение №2).

5. Закрепить сотрудников администрации  за территориями населенных пунктов муниципального образования Чеботаевское сельское поселение (приложение №3).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Чеботаевское сельское поселение                                            И.Ф. Михайлова

|  | Приложение №1 к распоряжению администрации МО Чеботаевское сельское поселение Сурского района от 01.04.2025г. №5-Р |
| --- | --- |

СОСТАВ

штаба по руководству и организации проведения  комплекса работ по  весеннему благоустройству на территории населенных пунктов МО Чеботаевское сельское поселение

| Председатель штаба: |  |
| --- | --- |
| Михайлова И.Ф. | Глава администрации МО Чеботаевское сельское поселение |
| Заместитель председателя штаба: |  |
| Антонов А В | инспектор администрации МО Чеботаевское сельское поселение |
| Члены штаба: |  |
| Наумова С.М. | инспектор администрации МО Чеботаевское сельское поселение |
| Буганина М.В. | инспектор администрации МО Чеботаевское сельское поселение |
| Азиханова Н.И. | инспектор администрации МО Чеботаевское сельское поселение |

|  | Приложение № 2 к распоряжению администрации МО Чеботаевское сельское поселение Сурского района от 01.04.2025г. № 5-Р |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения комплекса работ по весеннему благоустройству

территории в муниципальном образовании Чеботаевское сельское

поселение  на 2024 год.

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения |  | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По плану | По факту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка магистральных и внутриквартальных дорог |  | Тыс.кв.м |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка газонов ,цветников, парков, скверов |  | тыс.кв.м |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистка кустарников |  | Пог.м |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стрижка кустарников |  | п/м |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Посадка деревьев |  | Ш.т |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Посадка кустарников |  | Ш.т |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окапывание деревьев |  | Шт. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Побелка стволов деревьев |  | Ш.т |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Окапывание кустарников |  | Пог.м |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт, покраска скамеек, садовых диванов |  | Ш.т |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка скамеек, садовых диванов |  | Ш.т |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Вывоз мусора |  | М3 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ликвидация мест стихийного складирования бытовых отходов |  | Ш.т |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Очистка территорий прилегающих к полигонам твердых бытовых отходов |  | КВ.м |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт, покраска урн |  | Ш.т |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Установка новых урн |  | Ш.т |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Снятие объявлений, рекламы |  | КВ.м |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Помывка опор линий электропередач |  | Ш.т |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт покраска контейнеров |  | Шт. |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка новых контейнеров |  | Шт. |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт покраска контейнерных площадок |  | Шт. |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Устройство контейнерных площадок |  | Ш.т |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Помывка витражей и окон |  | КВ.м |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт остановочных павильонов |  | Шт. |  | -нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Помывка остановочных павильонов |  | Шт. |  | -7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Очистка подвалов от мусора |  | Шт. |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Очистка чердаков от мусора |  | Шт. |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ремонт детских игровых площадок |  | Шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Завозка песка в песочницы |  | М3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Планировка газонов |  | Кв.м |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Посев газонной травы |  | Кв.м |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Устройство клумб |  | КВ.м-шт |  | 120/20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Посадка цветочной рассады |  | Шт. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Посадка цветов(семена) |  | КВ.м |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт пешеходных ограждений |  | п/м |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Покраска пешеходных ограждений |  | Пог.м |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Покраска бордюрного камня |  | Пог.м |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Снос сухостойных и аварийных деревьев |  | Шт. |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Проведен весенний осмотр многоквартирных домов |  | Ед. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Проведен весенний осмотр зданий и сооружений организаций бюджетной сферы |  | Ед. |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Выдано предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задействовано организаций - 15

Задействовано населения - 170

В том числе

Студентов и школьников - 30

Временно безработных граждан - нет

Граждан, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги - нет

Задействовано техники  - 2-3ед.

|  | Приложение № 3 к распоряжению администрации МО Чеботаевское сельское поселение Сурского района от 01.04.2025г. № 5-р |
| --- | --- |

Список сотрудников администрации МО Чеботаевское сельское поселение

закрепленных за населенными пунктами на время проведения

комплекса работ по благоустройству

| № п-п | Фамилия ,имя, отчество | телефон | Населенный пункт | Должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Антонов Александр Викторович | 89020085303 | с.Чеботаевка | инспектор |
| 2 | Буганина Марина Викторовна | 89022461108 | д. Неплёвка | инспектор |
| 3 | Наумова Светлана Михайловна | 89021230093 | д. Сычёвка | инспектор |
| 4 | Азиханова Наталья Ивановна | 89374519382 | с.Архангельское, д. Богдановка | инспектор |
| 5 | Екимова наталья Александровна | 89278175818 | с. Шатрашаны с. Атяшкино | инспектор |