|  |
| --- |
| **Перечень запланированных противопаводковых мероприятий в 2025 году** |
|  | Наименование мероприятий, место проведения, исполнитель | Объёмымероприятий | Сроки проведенияНачало Окончание | Привлекаемые силы и средства(наименование, количество л.с, техники) | Финансовые затраты(т.р.) |
| Очистка водосточных труб на прудах: с. Чеботаевка, с.Архангельское, с.Шатрашаны, с.Атяшкино, д.Неплёвка /ООО «Чеботаевка», ООО «Заря», поселение. | Очистка дорог до объектов.Очистка водосточных труб вручную | 10.03.2025г10.03.2025г | 14.03.2025г14.03.2025г | Трактор ДТ-75 – 1ед.Рабочие - 5 чел | 5,06,0 |
| Очистка водопропускных труб на внутрипоселенческих дорогах: с.Шатрашаны, с.Атяшкино, с.Чеботаевка, с. Архангельское -/ ООО «Чеботаевка», ООО «Заря», поселение | Очистка водопропускных труб вручную | 10.03.2025г | 14.03.2025г | Рабочие – 5 чел | 6,0 |
| **Всего:** |  | **17,0** |