|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень запланированных противопаводковых мероприятий в 2025 году** | | | | | | | | | |
|  | Наименование мероприятий, место проведения, исполнитель | Объёмы  мероприятий | Сроки проведения  Начало Окончание | | Привлекаемые силы и средства  (наименование, количество л.с, техники) | Финансовые затраты  (т.р.) | | |
| Очистка водосточных труб на прудах: с. Чеботаевка, с.Архангельское, с.Шатрашаны, с.Атяшкино, д.Неплёвка /ООО «Чеботаевка», ООО «Заря», поселение. | | Очистка дорог до объектов.  Очистка водосточных труб вручную | 10.03.2025г  10.03.2025г | 14.03.2025г  14.03.2025г | Трактор ДТ-75 – 1ед.  Рабочие - 5 чел | | 5,0  6,0 |
| Очистка водопропускных труб на внутрипоселенческих дорогах: с.Шатрашаны, с.Атяшкино, с.Чеботаевка, с. Архангельское -/ ООО «Чеботаевка», ООО «Заря», поселение | | Очистка водопропускных труб вручную | 10.03.2025г | 14.03.2025г | Рабочие – 5 чел | | 6,0 |
| **Всего:** | |  | | | | | **17,0** |